## Slide 1: 支持优先级的Rust协程调度 by你的太阳落山了
请在此输入副标题
答辩人：肖嘉骏 胡嘉晨 导 师：陆慧梅 时间：2025/8/12

## Slide 2
1
队员组成与分工
2
项目开发过程
3
功能完成情况
目录
CONTENTS
4
总结与展望

## Slide 3
1
队员组成与分工

## Slide 4: 队员组成与分工
胡嘉晨：初赛阶段，负责开发CoroutineRuntime模块，将包括协程的优先级调度加入内核调度器中，同时进行Coroutine_lib的开发。决赛阶段，负责实现Task_schedule结构，实现共享区堆的分配器，实现内部可变引用TicketLock，实现TrapContext切换，以及参加测试和调试
肖嘉骏：初赛阶段，负责开发Coroutine、Scheduler、Event模块，同时进行代码测试。决赛阶段，负责完善协程功能，实现内核态用户态共享区，编写用户态调度相关代码，修改用户态调度的Task_schedule信息，修改跳转错误地址的验严重问题，以及参加测试和调试
1

## Slide 5
2
项目开发过程

## Slide 6: 项目开发过程
01
02
03
04
6月2日至6月9日
6月16日至6月23日
6月23日至6月30日
将原有的简单轮转调度改进为基于优先级的调度：
- 使用BTreeSet实现O(log n)的插入和查找
- 实现老化机制防止饥饿
- 支持动态优先级调整
新增了多个系统调用支持协程-线程交互：
-sys_thread_prio: 动态调整线程优先级
-sys_framebuffer: 图形界面支持
-sys_event_get: 输入事件处理
进行测试，并修复找到的bug：
-scheduler不能成功结束：scheduler线程的wait逻辑错误
- 添加测试程序：coroutine_test.rs、coroutine_test_all.rs、coroutine_prior_test.rs，分别进行简单协程测试、多线程协程测试、优先级调度测试
6月9日至6月16日
2
实现了用户态协程系统，包括：
- 基于Future的协程定义
- 多线程协程调度器
- 优先级队列调度算法
- 事件同步机制

## Slide 7: 项目开发过程
- 优化代码协程等待队列逻辑，让所有scheduler共享一个等待队列
- 增加守护线程，用于分配协程任务，防止协程的yield无效
- 优化任务分配逻辑，让poll的任务重新入队时通过共有的等待队列入队
7月14日至7月20日
- 将scheduler的执行逻辑优化，pending的任务不再由scheduler维护进入队列
- 实现waker的逻辑，任务由waker唤醒后重新入队
7月20日至7月27日
- 实现了共享区，新增共享页面，地址为 2^64 - 256G + 1，大小为一个页面。
- 简单测试了共享区，可以正常读写数据
7月27日至8月3日
- 尝试实现调度器放共享区，初步提取线程调度的相关内容，建立结构体TaskSched和Task-Manager
- 把调度相关代码在用户态实现，并简要修改
- 尝试在用户态实现线程调度，并测试，发现以下问题：
- TaskSched结构用户态不可见
- 用户态无法访问S特权级寄存器
- 当前cpu不能找到正在执行的任务
- 用户态调度过程中收到时钟中断
8月3日至8月10日
本周
2

## Slide 8
3
功能完成情况
（后续补充）

## Slide 9
4
总结与展望
（后续补充）

## Slide 10
谢谢观看
敬请各位老师批评指正
答辩人：北小理
导 师：京小工